风险分析：

1. 知了开发时遇到人员变动；（员工变动风险）
2. 知了出现了较多的bug；（质量不足风险）
3. 客户需求与实际不符，导致客户认可度较低（客户满意度风险）；
4. 项目时间不足，延期（进度不足风险）
5. 项目代码粘滞性过高（技术风险）
6. 后期项目可插入性差，灵活性，可扩展性差（设计风险）