项目章程

* 项目名称

知了

* 项目经理

李同

* 项目背景

1. 现在网络信息繁杂多样，对于想要在网络上寻找资料的人，网上部分学习资料无法获取或者获取困难，亦或者网上部分学习资料的资源并未发布、不集中、不全面，如果能有一款app满足需求，必能节省很多时间和精力，以及线下培训的昂贵金钱
2. 针对想要提升自己却苦于没有足够线下时间和金钱的人，提供一个能满足他们对学习需求的软件，使他们可以将自己的碎片化时间充分利用，充实自己，对学习的提升起到巨大作用
3. 现在的社会是一个巨大的集合体，人们渴望相互交流，我们也推出了论坛模块，用户可以发布关于学习的贴子，方便热爱学习的人类一起相互分享、交流

* 项目目标

建设并运营一个能够在网上为各年龄段的学生提供更方便、更全面、更有效的学习交流平台，贯穿各个学业水平阶段的线上问答与交流的app

* 项目范围

1. 管理员功能：审核发布信息，定时发布活动，分析数据
2. 使用者：购买资料，发布资料，参与论坛，个人中心

* 进度

1. 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
2. 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化及相关产品分析，产品设计；
3. 2020．5月，组建开发团队，进入开发期
4. 2020. 6 月，进入产品测试阶段，进行bug修改
5. 2020. 7 月，进入产品验收期，展示产品并计划上线

* 交付成果

1. 完全实现需求的可运行程序及源码
2. 主要技术文档：需求说明书、产品说明、设计文档、测试报告
3. 主要项目管理文档：项目章程，进度计划，预算文档，人力资源计划，沟通计划，风险登记册，采购文件，主要变更记录，验收报告

**签字**